## Slide 1
第 4 章 · 行业应用
行业 AI 落地方法与 ROI
从业务问题、数据基础、系统集成、评测和投入产出判断行业 AI 是否值得落地。
行业 AI 项目最容易出现的误区；是先购买模型或平台；再四处寻找它能解决的问题；演示中的回答流畅、图片漂亮；并不等于真实流程更快、更准或更安全；落地判断必须回到一个朴素问题
陈龙彪团队人工智能公开课
IN-001 · IN-001-S01

## Slide 2
学习结果
行业 AI 落地与 ROI：4项学习结果
IN-001 · IN-001-S02
01
把一个宽泛的“使用 AI”愿望改写成有对象、有输入、有输出、有责任人的业务任务
02
建立现状基线，区分直接收益、间接收益、一次性投入、持续成本与风险成本
03
设计小范围试点，用对照、抽样复核和敏感性分析计算 ROI 区间
04
在试点开始前写明推广门槛、停止条件与人工回退路径

## Slide 3
核心论点 1 / 6
一句“用 AI 提升客服效率”仍然过于宽泛
IN-001 · IN-001-S03
01
把场景写成可评测任务
一句“用 AI 提升客服效率”仍然过于宽泛；可执行的任务描述至少包括六项；使用者、触发条件、输入资料、期望输出、完成时限和最终责任人；例如，可把它改写为“客服收到售后咨询后
02
优先试点的任务通常高频、边界稳定、结果可检查、数据可合法取得；而且失败后可以回到原流程；若资料权属不清、输出无法验证、错误会直接影响人身安全或重要权益
一句“用 AI 提升客服效率”仍然过于宽泛

## Slide 4
核心论点 2 / 6
基线是没有 AI 时的真实表现
IN-001 · IN-001-S04
01
先测基线，再讨论提升
基线是没有 AI 时的真实表现。至少记录任务量、平均处理时长、等待时长、一次通过率、返工率、严重错误、人员成本和用户反馈。采样要覆盖繁忙期、低频异常和不同熟练度人员，不能只挑最容易的样本
02
质量指标应连接业务后果；知识问答不仅看答案是否通顺；还要看引用是否支持结论、规则版本是否有效、应转人工的问题是否被正确转交；内容生成不仅看数量；还要看事实错误、品牌一致性、授权状态和修改成本
基线是没有 AI 时的真实表现

## Slide 5
核心论点 3 / 6
把方案设计成人机闭环
IN-001 · IN-001-S05
01
把方案设计成人机闭环
稳定流程通常包含资料检索、草稿生成、规则校验、人工审批、正式交付和事后反馈；每一步都要回答三个问题；模型看得到什么，模型能做什么
02
试点阶段宜采用“影子运行”或“双轨对照”；AI 先给建议但不直接改变业务结果；与原流程并行比较，通过抽样复核记录错误类型；而不是只统计平均分
把方案设计成人机闭环

## Slide 6
核心论点 4 / 6
用完整成本计算 ROI
IN-001 · IN-001-S06
01
用完整成本计算 ROI
收益可以来自节省工时、缩短等待、降低返工、减少损耗、提高产能或避免风险；成本则包括数据清理、系统集成、模型调用、算力、培训、人工审核、监控、安全、版权与持续维护；一次性投入应按合理周期分摊
02
可使用下列口径
03
月度净收益 = 可核验收益 − 模型与运行成本 − 审核与返工成本 − 集成分摊 − 风险准备 ROI = 月度净收益 ÷ 月度增量投入
用完整成本计算 ROI

## Slide 7
核心论点 5 / 6
以下数字仅用于演示算法，不代表任何企业的实际表现
IN-001 · IN-001-S07
01
一个可计算的假设示例
以下数字仅用于演示算法；不代表任何企业的实际表现；假设某团队每月处理 10,000 个低风险文本任务；人工平均每项 12 分钟；含管理与福利的小时成本假设为 90 元
02
再假设每月模型与运维为 2 万至 3.5 万元；集成分摊为 1.5 万至 2.5 万元；质量抽检与风险准备为 0.8 万至 1.5 万元；月度增量投入为 4.3 万至 7.5 万元
以下数字仅用于演示算法，不代表任何企业的实际表现

## Slide 8
核心论点 6 / 6
成功标准必须在试点前确定
IN-001 · IN-001-S08
01
推广门槛与停止条件
成功标准必须在试点前确定；例如关键质量不低于现状、单位任务总成本下降、合规审查通过、人工接管可用；并且一线人员愿意持续使用；推广应逐步扩大任务类型和用户范围；每次扩展都重新测量
02
停止条件同样重要，出现未经授权的数据访问或披露；应立即暂停，关键错误超过事先约定上限；应退回人工流程并调查；连续两个评测周期未达到质量或成本门槛；应停止扩展，供应商、规则或数据发生重大变化
成功标准必须在试点前确定

## Slide 9
案例与边界 1 / 2
试点只有质量与成本同时达标才值得扩展
IN-001 · IN-001-S09
企业制度问答试点
场景｜员工经常询问差旅、采购和报销规则，人工服务台重复检索文件
设计｜只接入已批准且仍有效的制度，回答必须附引用；涉及例外审批、劳动关系或个人敏感信息时转人工
测量｜对比平均等待时间、一次解决率、引用正确率、人工接管率和单位问题总成本，并记录过期规则造成的错误
决策｜只有质量不低于人工基线且总成本在保守假设下仍下降，才扩大覆盖范围
试点只有质量与成本同时达标才值得扩展

## Slide 10
案例与边界 2 / 2
从演示到闭环
IN-001 · IN-001-S10
从演示到闭环
演示｜模型根据一份材料生成看似完整的回答
闭环｜系统先校验用户权限，再检索有效资料，生成带出处的草稿，由责任人审批，交付后把纠错反馈写回评测集
差异｜前者展示模型能力，后者才能测量业务结果、约束风险并持续改进
从演示到闭环

## Slide 11
动手实践
行业 AI 落地与 ROI：一次可验收练习
IN-001 · IN-001-S11
1
选择一个熟悉的高频任务，写出使用者、输入、输出、责任人和不可自动化的部分，并用代表性样本测量现状基线
2
列出收益、一次性投入和持续成本，分别设置保守、基准、乐观三组假设，计算净收益与 ROI 区间
3
写下三个推广门槛、两个停止条件和一条可立即执行的人工回退路径，再请同伴检查假设是否可验证

## Slide 12
课后复盘
行业 AI 落地与 ROI：判断时先抓住三点
IN-001 · IN-001-S12
1
一句“用 AI 提升客服效率”仍然过于宽泛
2
把方案设计成人机闭环
3
成功标准必须在试点前确定

## Slide 13
来源与延伸
行业 AI 落地与 ROI：依据、边界与延伸
IN-001 · IN-001-S13
01 团队既有课程资料经重新组织、改写与原创视觉重制
02 NIST：Artificial Intelligence Risk Management Framework（AI RMF 1.0）：面向组织的自愿性 AI 风险管理框架
03 ISO/IEC 42001:2023：人工智能管理体系要求；使用时应核对具体版本和适用范围
04 建议结合所在组织的财务核算、数据分级、信息安全、采购与审计制度，建立自己的指标字典
课程精编页用于讲授主线；播放器中的“原课件”模式保留团队 PowerPoint 精选页、真实图片和可播放视频。